# 附录四：公司监理工作检查表

公司监理工作检查表详见下页

| 表A：监理机构与人员单项评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 责任人 | 小计 | 得分 | 评分标准 |
| 1 | 项目监理机构应备文件 | 1-1中标通知书及监理合同 | 有投标监理项目的中标通知书、委托监理合同 | 部门负责人 | 10 |  |  |
|  |  | 1-2标准、规范 | 按本工程所处阶段要求配置、不使用过期标准、规范 |  |  |  |  |
| 2 | 一般资源配置与办公室形象 | 2-1检测设备、工具 | 项目部配有符合计量认证要求的基本检测工具 | 部门负责人 | 10 |  |  |
|  |  | 2-2计算机辅助管理 | 现场使用计算机进行信息、资料管理 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3办公室墙上布置 | 监理工作制度、组织机构、人员职责、工程平面图、工程剖面图、进度控制图表、晴雨表 |  |  |  |  |
| 3 | 组织机构与人员 | 3-1人员数量 | 人员数量按公司文件要求配置 | 部门负责人 | 10 |  |  |
|  |  | 3-2专业配套 | 专业配套，组织机构明确 |  |  |  |  |
|  |  | 3-3市场行为 | 监理人员劳动合同、工资表、社保证明 |  |  |  |  |
| 4 | 总监理工程师 | 4-1执业资格 | 有注册资格监理工程师 | 部门负责人 | 25 |  |  |
|  |  | 4-2任命书 | 应有企业法定代表人授权书、总监理工程师变更应有企业变更文件并经建设单位认可 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3工作岗位到岗率 | 总监到岗数应符合委托合同要求，到岗率应符合工程需要 |  |  |  |  |
|  |  | 4-4项目认识度 | 对现场情况应熟悉（人员概况、三控制、三管理及工程概况） |  |  |  |  |
| 5 | 总监代表 | 5-1执业资格 | 国家注册监理工程师或具有中级及以上专业技术职称、并经监理业务培训合格 | 部门负责人 | 15 |  |  |
|  |  | 5-2任命书 | 总监的授权书 |  |  |  |  |
|  |  | 5-3职责权限 | 按总监理工程师委托的工作内容行使职权 |  |  |  |  |
| 6 | 专业工程师 | 6-1执业资格 | 国家注册监理工程师或具有中级及以上专业技术职称、并经监理业务培训合格 | 部门负责人 | 10 |  |  |
|  |  | 6-2专业对口 | 各施工阶段工程师专业对口且专业配套齐全 |  |  |  |  |
| 7 | 其它人员 | 7-1监理员 | 具有中专及以上学历并经过监理业务培训 | 部门负责人 | 10 |  |  |
|  |  | 7-2安全员 | 有专职或兼职安全员的分工 |  |  |  |  |
| 8 | 监理工作环境和纪律 | 8-1考勤记录 | 项目监理部应设置考勤记录 | 部门负责人 | 10 |  |  |
|  |  | 8-2办公设施 | 项目监理部独立设置办公室和自行解决工作误餐费用 |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分）： |  |  |  |  |  | 0 |  |

| 表B：工程施工准备阶段监理工作单项评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 责任人 | 分值 | 得分 | 评分标准 |
| 1 | 施工组织设计（专项施工方案）审核 | 1-1文件备查程序 | 收集全面，施工组织设计和专项方案齐全无缺漏且编审批规范（施工方签批程序）、监理审批人员符合要求 | 总监理工程师 | 30 |  |  |
|  |  | 1-2审核针对性 | 按本工程特点和施工单位特点，设计图纸、合同规定等要素编有针对性的三控制、三管理，无抄搬套现象的审核 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3审核时效性 | 重点部位、关键工序当施工组织设计详细阐述不具施工指导性时应要求施工单位及时编制专项施工方案。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4审核闭合性 | 对有关单位、部门等审核的意见均应有最终的处理意见 |  |  |  |  |
|  |  | 1-5强制性条文审查 | 有执行工程建设强制条文（包括各专业验收规范中的强条） |  |  |  |  |
| 2 | 技术交底图纸会审 | 2-1图纸会审意见 | 应对图纸提出明确审评意见 | 总监理工程师 | 10 |  |  |
|  |  | 2-2会议纪要 | 应有交底和会审纪要 |  |  |  |  |
|  |  | 2-3纪要确认 | 各参加交底、会审单位均要在纪要上签认 |  |  |  |  |
|  |  | 2-4变更设计标识 | 对已变更设计应在有效的施工图中标识 |  |  |  |  |
| 3 | 施工单位质保体系、安保体系审查 | 3-1体系建立审查 | 施工单位在施工现场应建立健全质保、安保体系，若无，应要求其完善 | 总监理工程师 | 20 |  |  |
|  |  | 3-2符合性审查 | 项目经理部组织形式、人员配置应满足项目管理需要，若不满足应要求其调整。 |  |  |  |  |
|  |  | 3-3管理人员资格审查 | 项目经理部人员资格证书符合要求并持证上岗，若不符合，应要求其调整。 |  |  |  |  |
| 4 | 开工报审 | 4-1开工报审 | 有开工报审表及审查意见，无开工报审表但监理对业主要求施工提出了意见。 | 总监理工程师 | 10 |  |  |
|  |  | 4-2开工审核 | 现场未达到开工条件，且监理完全能控制时不能同意开工，当未达条件而监理无法控制需要提出不同意开工意见 |  |  |  |  |
| 5 | 分包单位资质审查 | 5-1分包报审 | 应进行专业分包单位资格报审且识别 | 总监理工程师 | 10 |  |  |
|  |  | 5-2资质审核 | 无资质或超资质等级未识别 |  |  |  |  |
|  |  | 5-3作业人员资格 | 管理人员和特种作业人员证件应符合要求并审核证书和上岗证，不符合应要求其调整。 |  |  |  |  |
| 6 | 第一次工地会议 | 6-1人员到位 | 监理机构主要人员应参加第一次工地会议 | 总监理工程师 | 10 |  |  |
|  |  | 6-2总监发言 | 总监理工程师应在第一次工地会议上陈述其监理工作中的主要内容。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-3建议 | 应对施工准备情况提出意见或建议 |  |  |  |  |
| 7 | 测量放线成果审查 | 7-1控制点复核 | 对控制点、临时控制点进行复核 | 总监代表 | 10 |  |  |
|  |  | 7-2测量复核 | 对报送的测量放线成果进行复核和签认 |  |  |  |  |
|  |  | 7-3保护措施 | 临时控制点要求施工单位应有保护措施和标识 |  |  |  |  |
|  |  | 7-4有效性审查 | 对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查 |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分）： |  |  |  |  |  | 0 |  |

| 表C：工程施工阶段监理工作单项评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 责任人 | 小计 | 得分 | 评分标准 |
| 1 | 工程进度控制 | 1-1对施工单位进度计划的审查 | 提出具体审查意见并做好审查记录，审批程序正确并有审批人签名。 | 总监代表 | 7 |  |  |
|  |  | 1-2对进度计划实施的检查 | 因抢进度危及质量、安全或实际进度滞后计划进度，应要求施工单位针对性的采取纠编措施并监督其实施。 |  |  |  |  |
|  |  | 1-3进度控制标识 | 一般一周一次进行检查，并在日志、工程例会纪要或其他文件中反映，特殊情况可用通知形式。 |  |  |  |  |
| 2-1 | 质量控 制：工程材料和设备进场审核 | 2-1-1材料监理台帐 | 建立能反映相关证明内容的台账 | 专业监理工程师 | 9 |  |  |
|  |  | 2-1-2质保资料 | 经监理验证符合设计和规范要求的证明资料应保存无缺漏、错误。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-1-3材料复检 | 抽样复检的材料有监理见证取样标识及资料保管和建立台帐。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-1-4试件取样 | 应编写见证取样制度、见证取样试件应有监理见证取样标识及检测资料保管 |  |  |  |  |
|  |  | 2-1-5进场材料跟踪管理 | 督促施工单位对不合格工程材料做出标识并按湖北省建筑工程施工统一用表，表A9填写“不合格项处置记录”并退场，将不合格工程材料、构配件和设备按合格签认的本单项为不合格 |  |  |  |  |
| 2-2 | 质量控制：工程质量的过程监理 | 2-2-1测量复核 | 对施工单位楼层控制的测量进行复核和签认并留存 | 专业监理工程师 | 16 |  |  |
|  |  | 2-2-2 隐蔽工程验收，检验批、分部分项工程验收 | 按规定要求及时开展相关隐蔽工程检验批、分部分项工程的验收与签认以及资料完整保存。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2-3质量过程巡视 | 对有质量缺陷或存在隐患及时书面通知施工单位整改，施工单位整改后应对通知单内容进回复 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2-4监理旁站 | 实施监理细则旁站要求或按旁站方案执行旁站，并要有旁站记录和签名。 |  |  |  |  |
|  |  | 2-2-5质量验收 | 不合格工程不能按合格工程验收，对主要的分部工程、单位工程及时编写质量评估报告，报告内容完整，总监理工程师和单位技术负责人审核签字；不合格工程按合格签字同意验收，本单项为不合格 |  |  |  |  |
| 2-3 | 质量控制：记量设施监理 | 2-3-1计量设施 | 现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识的监理检查记录，认可并留有效复印件，对检定证书过期的计量器具不得使用 | 专业监理工程师 | 8 |  |  |
|  |  | 2-3-2试块养护监理 | 现场设有标养室或委托检测机构标养、试块有留置计划并满足批量留置要求；同条件养护试块，养护记录齐全，并按要求进行检测。 |  |  |  |  |
| 3 | 造价控制 | 3-1工程量签证 | 与现场已检验合格实物相符合，手续符合并签字。 | 专业监理工程师 | 7 |  |  |
|  |  | 3-2工程款支付 | 审核程序及审核额度符合签署项目要求，并有工程款申请书，工程款支付证书 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 4 | 工程合同管理 | 4-1工程变更管理 | 工程变更手续齐全后才可进行施工，并有工程变更单。需图审办审核签字的重大工程变更和节能变更手续齐全 | 总监代表 | 15 |  |  |
|  |  | 4-2文件签发 | 工程需暂停施工应签发工程暂停令，复工时应签发复工报审意见，手续应符合监理规范要求。 | 总监理工程师 |  |  |  |
|  |  | 4-3施工合同管理 | 对总包和分包的合同应收集保管和登记。 | 总监代表 |  |  |  |
|  |  | 4-4索赔事项处理 | 对可能发生的索赔事项进行预测和分析，客观及时地收集整理证明材料，提出公平、合理的处理意见或建议。 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 5 | 工程信息管理 | 5-1资料信息分类 | 建立和执行工程量过程资料分类、存放和标识。 | 监理员 | 7 |  |  |
|  |  | 5-2工程例会 | 工程例会应形成制度定期召开监理例会及安全例会，例会应有会议纪要并实行编号，收发应签字。 | 总监代表 |  |  |  |
|  |  | 5-3日常信息检索 | 总监理工程师应对监理日记进行定期检查并签认。 | 总监代表 |  |  |  |
| 6 | 工程安全管理 | 6-1安全监理方案 | 监理规划应编有安全监理方案的内容，应根据工程环境和施工特点编制安全专项监理实施细则。 | 总监代表 | 31 |  |  |
|  |  | 6-2方案识别 | 参与或提出与业主组织的专家论证会，重大方案须经政府有关部门审查后并经总监理工程师签认后方可施工。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-3资质审核 | 对总、分包单位安全资质和安全生产的许可证进行审核，对施工单位安保体系专项进行审查。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-4方案审核 | 按规定对安全技术措施，专项施工方案进行审核并签认，审核手续应完整。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-5机械设施审查 | 对大型施工机械、安装验收手续应进行核查，手续应完整并有签字。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-6安全预控 | 对施工单位安全交底工作进行检查并有记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-7安全巡视 | 按监理规划的安全施工方案或安全实施细则进行巡视、记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-8过程监督 | 发现安全隐患及时发出整改或暂停施工函。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-9整改复查 | 安全隐患整改结果应进行复查、整改复查应有记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 6-10报告制度 | 施工单位拒不执行监理提出整改意见或监理通知单，应向业主报告，在拒不执行暂停施工通知时，应及时向安全监督管理部门报告。 |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分）： |  |  |  |  |  | 0 |  |

| D：工程验收和工程实体单项检查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价项目 | 评价内容 | 评价标准 | 小计 | 小计 | 得分 | 评分标准 |
| 1 | 工程验收 | 1-1工程预验收 | 工程预验收发现的问题应及时提出整改意见并记录，对已整改或处理的问题应销项。 | 总监代表 | 10 |  |  |
|  |  | 1-2正式验收 | 工程质量评估报告应在工程正式验收前编制完成并交业主，评估报告内容应完整。 |  |  |  |  |
| 2 | 监理总结 | 2-1监理总结报告 | 工程结束应向业主提供监理工作总结，总结的内容应符合工程特点。 | 总监代表 | 5 |  |  |
|  |  | 2-2音像资料 | 施工中应有关于质量事故处理等照片或进行现场摄像。 |  |  |  |  |
| 3 | 监理资料 | 3-1监理资料整理 | 按规定要求时间及时整理监理归档资料 | 总监代表 | 5 |  |  |
|  |  | 3-2监理资料归档 | 及时完整地按地方政府管理部门对竣工项目的资料要求归档。 |  |  |  |  |
| 4 | 监理工作质量总体评价 | 4-1业务手册办理 | 应及时办理监理业务手册。 | 总监理工程师 | 10 |  |  |
|  |  | 4-2竣工备案 | 不能因监理原因而不能办理竣工备案手续。 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3业主满意 | 项目监理部的监理工作应满足业主合理需求。 |  |  |  |  |
| 5 | 现场文明施工情况 | 5-1文明施工管理 | 做好施工现场文明施工的监督管理，所监工程不应受地方管理部门处罚。 | 总监代表 | 10 |  |  |
|  |  | 5-2文明施工现场 | 所监工程文明施工应达到检查的要求。 |  |  |  |  |
| 6 | 现场安全施工情 | 6-1安全管理 | 所监工程安全施工符合地方法规要求，随时对工程的安全隐患向施工单位提出警示。 | 总监代表 | 20 |  |  |
|  |  | 6-2施工现场安全 | 按有关规定要求施工单位对施工现场安全设施的要求、设置能达到检查要求，监理部对安全设施要检查监督。 |  |  |  |  |
| 7 | 工程质量施工情况 | 7-1重大质量事故 | 工程未出现重大工程质量事故。 | 总监理工程师 | 40 |  |  |
|  |  | 7-2一般质量情况 | 现场工程质量应符合目测、检查要求。 |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分）： |  |  |  |  |  | 0 |  |

监理工作回访统计表（附表六）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方对投资控制的满意程度 |  |  | 5 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对质量控制的满意程度 |  |  | 15 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对进度控制的满意程度 |  |  | 4 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对合同控制的满意程度 |  |  | 5 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对信息管理的满意程度 |  |  | 5 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对组织协调的满意程度 |  |  | 8 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对总监的满意程度 |  |  | 10 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对总监代表的满意程度 |  |  | 8 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对专业工程师的满意程度 |  |  | 5 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对服务态度的满意程度 |  |  | 8 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对职业道德的满意程度 |  |  | 5 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对服务质量的满意程度 |  |  | 8 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 甲方对监理成效的满意程度 |  |  | 8 | □很满意100% |  | □满意85% | □基本满意70% |  | □不满意50% |
| 建设单位对监理工作的意见和建议：（6分） 建设单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计分值100分 |  | 应得分： |  |  | 实得分： |  |  | 得分率： |  |

监理工作质量（安全）隐患整改通知书（附表七）

部门：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  |  | 项目总监 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送达时间 |  |  |  | 整改期限 |  |
| 整 改 内 容 | 经检查，存在下列质量（安全）隐患： |  |  |  |  |
| 整 改 要 求 |  |  |  |  |  |
| 现场监理人员： （签收） （签字） 年 月 日 |  |  | 检查人员： （签字） 年 月 日 |  |  |

注：1、本表一式三联，监理组、分部、总工办各一份；

2、整改完毕，填写《隐患整改报告书》，报总工办验收。

湖北楚元工程建设咨询有限公司

监理工作质量（安全）隐患整改报告书（附表八）

部门：                                                         编号：

| 工程名称 |  |  |  | 项目总监 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患整改通知书编号 |  |  |  |  |  |
| 项目监理组整改情况 | 监 理 工 程 师： 项目总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 部门监管意见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总工办验证结论 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：整改情况要有整改人、整改时间、整改措施、整改结果等内容。

湖北楚元工程建设咨询有限公司